Proyecto final de ciclo

Alumno: Haitian Ji

Curso: 2DAM

Diario Scrum

**Planificación 1 er Sprint**

-En el primer Sprint, definir qué tan grande será el proyecto, a nivel de funcionalidad.

-Planificación de la base de datos.

-Que tecnologías emplear.

-Hacer un mockup para presentar, y tener referencias.

-Fecha límite: 04/04/2023

**Dialy 1 er Sprint**

Nose si se puede con una persona, pero lo voy a intentar, de normal esta es una reunión del equipo para acordar que tareas realizara cada miembro ese día.

Dia 1

**Objetivos:** Determinar que puede el usuario a hacer con la aplicación, las funcionalidades que debe tener y tecnología a usar.

**Asignación:** Haitian integrante único.

**Finalización:** Tarea finalizada. También finalice la planificación de la bbdd.

Dia 2

**Objetivos:** Diseñar Mockup.

**Asignación:** Haitian integrante único.

**Finalización:** A medias.

Dia 3

**Objetivos:** Diseñar Mockup.

**Asignación:** Haitian integrante único.

**Finalización:** Finalizado el mockup.

Dia 4

**Objetivos:** Investigar la tecnología a usar.

**Asignación:** Haitian integrante único.

**Finalización:**

**Observación 1 er Sprint**

No ha habido problemas en el primer sprint

**Planificación 2 er Sprint**

-En el segundo Sprint, se intentará finalizar las bases de la navegación, y la interfaz.

-Establecer conexión con el servidor.

-Iniciar el servidor

-Fecha límite: 10/04/2023

**Dialy 2 er Sprint**

Dia 1

**Objetivos:** Iniciar proyecto descargar dependencias, e intentar finalizar la navegación entre ventanas.

**Asignación:** Haitian integrante único.

**Finalización:** Dependencias solucionado

Dia 2

**Objetivos:** Finalizar la navegación entre ventanas.

**Asignación:** Haitian integrante único.

**Finalización:** Falta por finalizar la navegación

Dia 3

**Objetivos:** Finalizar la navegación entre ventanas.

**Asignación:** Haitian integrante único.

**Finalización:** Falta por finalizar la navegación

Dia 4

**Objetivos:** Finalizar la navegación entre ventanas.

**Asignación:** Haitian integrante único.

**Finalización:** Navegación finalizado

**Observación:** Ha surgido problemas a la hora de implementar los 3 tipos de navegación en react native porque es un tema amplio y algunos métodos funciona con x versión, entre eso, mala gestión por mi parte y mi desconocimiento sobe el tema, se ha retrasado bastante la finalización de este apartado. Pero al final se ha podido terminar, pero el código no es muy limpio.

Dia 5

**Objetivos:** Terminar la interfaz

**Asignación:** Haitian integrante único.

**Finalización:** Falta por finalizar la interfaz

Dia 6

**Objetivos:** Finalizar la navegación entre ventanas.

**Asignación:** Haitian integrante único.

**Finalización:** Falta por finalizar la navegación

Dia 7

**Objetivos:** Finalizar la navegación entre ventanas.

**Asignación:** Haitian integrante único.

**Finalización:** Navegación finalizada

Dia 8

**Objetivos:** Finalizar la interfaz

**Asignación:** Haitian integrante único.

**Finalización:** Interfaz por finalizar

Dia 9

**Objetivos:** Finalizar la interfaz

**Asignación:** Haitian integrante único.

**Finalización:** Interfaz finalizado