Proyecto final de ciclo

Alumno: Haitian Ji

Curso: 2DAM

Diario  Scrum

Planificación 1 er Sprint

-En el primer Sprint, definir qué tan grande será el proyecto, a nivel de funcionalidad.

-Planificación de la base de datos.

-Que tecnologías emplear.

-Hacer un mockup para presentar, y tener referencias.

-Fecha límite: 04/04/2023

Dialy 1 er Sprint

Nose si se puede con una persona, pero lo voy a intentar, de normal esta es una reunión del equipo para acordar que tareas realizara cada miembro ese día.

Dia 1

Objetivos: Determinar que puede el usuario a hacer con la aplicación, las funcionalidades que debe tener y tecnología a usar.

Asignación: Haitian integrante único.

Finalización: Tarea finalizada. También finalice la planificación de la bbdd.

Dia 2

Objetivos: Diseñar Mockup.

Asignación: Haitian integrante único.

Finalización: A medias.

Dia 3

Objetivos: Diseñar Mockup.

Asignación: Haitian integrante único.

Finalización: Finalizado el mockup.

Dia 4

Objetivos: Investigar la tecnología a usar.

Asignación: Haitian integrante único.

Finalización:

Observación 1 er Sprint

No ha habido problemas en el primer sprint

Planificación 2 er Sprint

-En el segundo Sprint, se intentará finalizar las bases de la navegación, y la interfaz.

-Establecer conexión con el servidor.

-Iniciar el servidor

-Fecha límite: 10/04/2023

Dialy 2 er Sprint

Dia 1

Objetivos: Iniciar proyecto descargar dependencias, e intentar finalizar la navegación entre ventanas.

Asignación: Haitian integrante único.

Finalización: Dependencias solucionado

Dia 2

Objetivos: Finalizar la navegación entre ventanas.

Asignación: Haitian integrante único.

Finalización: Falta por finalizar la navegación

Dia 3

Objetivos: Finalizar la navegación entre ventanas.

Asignación: Haitian integrante único.

Finalización: Falta por finalizar la navegación

Dia 4

Objetivos: Finalizar la navegación entre ventanas.

Asignación: Haitian integrante único.

Finalización: Navegación finalizado

Observación: Ha surgido problemas a la hora de implementar los 3 tipos de navegación en react native porque es un tema amplio y algunos métodos funciona con x versión, entre eso, mala gestión por mi parte y mi desconocimiento sobe el tema, se ha retrasado bastante la finalización de este apartado. Pero al final se ha podido terminar, pero el código no es muy limpio.

Dia 5

Objetivos: Terminar la interfaz

Asignación: Haitian integrante único.

Finalización: Falta por finalizar la interfaz

Dia 6

Objetivos: Finalizar la navegación entre ventanas.

Asignación: Haitian integrante único.

Finalización: Falta por finalizar la navegación